# **주간 업무 보고서**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 |  | **프로젝트** | | | |
| 기간 | 2023년 5월 4 일 ~ 2023년 5월 12일 | |  | 작성자 | 이장국 |
| 업무 내용 | | | 담당자 | 완료 여부 | 비고 |
| 금주  진행  상황 | 프로젝트 계획서와 PPT 작성 | | 홍길동 | 완료 |  |
| 1차 멘토링 진행(Pose Estimation 모델 구현 및 비교(수업진행)) | | 팀원전체 | 완료 |
| 사전 자료 조사(모델 및 데이터) | | 팀원전체 | 완료 |
| 간트차트 및 WBS작성 | | 팀원전체 | 완료 |
| 프로젝트 계획 발표 | | 팀원전체 | 완료 |
| 회의록 작성 | | 팀원전체 | 완료 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 차주  계획 | Pose Estimation 모델 구현 및 비교(복습) | |  |  |  |
| Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(수업진행 예정) | |  |  |
| Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(복습) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 멘토  피드백 | 다양한 인식 방법 생각해보기  코드는 구글링으로 스스로 찾아보기 | |  |  |  |

# **[금주 진행 사항 세부 내용]**

1. 자료 조사

* 계획보고서, PPT, GANT\_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

<https://drive.google.com/drive/folders/1nwOBjRQ0jUuRr4VtXWXwN3S66XPYFE-D> (참조)

2. 프로젝트 계획서 및 PPT작성

* 계획보고서, PPT, GANT\_CHART, WBS, 회의록 등 문서 :

<https://drive.google.com/drive/folders/1nwOBjRQ0jUuRr4VtXWXwN3S66XPYFE-D> (참조)