# **일일 업무 보고서**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | **굿모닛 프로젝트** | | | |
| 일자 | 2023년 10월 30일 | 작성자 | 나서영 | |
| 업무 내용 | | 담당자 | 결과 | 비고 |
| 금일  진행  상황 | 프로젝트 계획서와 PPT 작성 | 홍길동 | 완료 |  |
| 1차 멘토링 진행(Pose Estimation 모델 구현 및 비교(수업진행)) | 팀원전체 | 완료 |  |
| 사전 자료 조사(모델 및 데이터) | 팀원전체 | 완료 |  |
| 간트차트 및 WBS작성 | 팀원전체 | 미완료 | 사유  향후 일정 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 명일  진행  계획 | 간트차트 및 WBS작성 |  |  |  |
| Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(수업진행 예정) |  |  |  |
| Pose Estimation 모델 생성 및 Vector 값 도출(복습) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |